**工作月报**

**（适用于实习生）**

**2019年** 8 **月**

**学号：** **姓名：尚群锋** **指导老师：马凌洲**

**本月工作总天数：19.5**

**本月工作总体描述：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务** | **任务工作天数（最小单位为半天）** | **本月完成工作** | **任务完成状态（完成、未完成）** | **问题及解决思路** |
| 评估站点设计稿 | 3 | 1. 根据已有的检测系统去画设计稿 2. 通过fusion cool和sketch画设计稿 | 完成 | 根据web.dev去画分析 |
| fusion data | 7 | 1. 完成对主站点（pv,uv）和站点的可视化。 2. 对主题的接口的编写 3. 组件库的issue的修改 4. 部署fusion data | 完成 | 根据已有的数据，进行分析 |
| 无障碍评估站点的搭建 | 9.5 | 1. 对前端搭建框架的修改 2. 使用axe-core和eslint-plugin-jsx-a11y对评估站点的无障碍检测 3. 编写可访问性评估报告页面 4. 解决前后端分离跨域问题 5. 制定接口访问的api 6. 把静态页面修改为动态为后端接口调用的方式 7. 部署前后端代码 | 完成 |  |